Mettre en place une communication simple, et sur le GIT.
Bureau en C107.

Faire un calendrier avec les activitees achevees ainsi que les membres responsables de ces activitees, les activitees en cours et celles prevues. (GANTT ?)
faire un joli compte rendu sur le GIT.

Mettre en evidence la difference entre ce qui est prevu et ce qui est realise.
Mettre a jour le calendrier previsionnel en cours de projet (visible dans les presentations).
Identification des taches a risque pour eviter les bloquages.
Donner l'argent des subventions a INTervenir.
Faire une plaquette et la faire valider un mois avant. La plaquette sera utilisee par le service communication de l'ecole.
Dire qu'on a une reunion hebdomadaire.